关于英伟达断供后的国产化替代方案

Looogen因算力储备、推理性能需求等原因，目前训练及推理部分采用英伟达芯片【待确认】。为切实保障网络空间安全和数据安全，避免因出口管制等因素影响产品正常服务，我司将采取分批迭代的方式，逐步替换为国产化芯片，实现自主可控的算力底座。

当前，Looogen训练及推理算力资源使用情况如下：

| 阶段 | GPU厂商 | 型号及数量 |
| --- | --- | --- |
| 训练 | 【待填】 | 【待填：型号×卡数×台数】 |
| 推理 | 【待填】 | 【待填：型号×卡数×台数】 |

经过选型和技术测评，我司计划后续分批将上述英伟达芯片替换为平头哥PPU系列或华为昇腾910系列等国产芯片【待确认：替代芯片型号及计划时间表】。具体方案如下：

1. 硬件准备与评估：根据模型参数规模、训练与推理任务类型及数据集规模，评估国产芯片的算力、显存及互联能力能否满足需求，确定服务器及芯片数量，完成采购、部署和替换。

2. 软件环境迁移：适配国产芯片配套的深度学习框架和工具链（如华为昇腾CANN/MindSpore、平头哥PPU软件栈），使用PyTorch迁移适配工具完成训练、推理代码迁移。

3. 模型迁移：对比原框架与目标框架API，调整不兼容的算子和代码，完成数据格式转换与数据加载器适配，并验证迁移后模型精度与原模型一致。

4. 训练与推理调优：根据国产芯片的硬件特性调整训练超参数（学习率、批量大小等），测试不同配置下的训练速度和精度，找到最佳平衡点；推理侧完成量化、算子融合等优化。

5. 性能优化与平稳切换：开展算力性能优化、显存管理和性能压测，分析瓶颈并针对性优化；采用灰度方式逐步切换流量，确保替换过程中服务连续稳定。

6. 应急保障：在国产化替代完成前，我司将通过境内合规云服务商租用算力、优化模型推理效率等方式保障算力供给，确保英伟达断供情况下Looogen服务不中断。

特此说明。

北京优酷科技有限公司

2026年【待填】月【待填】日